**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕРЕДЕЛ»**

**МЕДЫНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28 марта 2023 г. с. Передел № 7**

**О проведении месячника по благоустройству на территории сельского поселения «Село Передел»**

В целях наведения чистоты и порядка на территории населенных пунктов сельского поселения «Село Передел», улучшения противопожарной, санитарно-эпидемиологической обстановки,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести с 10 апреля по 5 мая 2023 года на территории сельского поселения «Село Передел» месячник по благоустройству.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории населенных пунктов сельского поселения «Село Передел», в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству (приложение N 1).

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения и в местах для обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

СП «Село Передел» Т.А.Бабыкина

Приложение N 1  
к Постановлению  
администрации СП

«Село Передел»  
от 28 марта 2023 года № 7

**ПЛАН**

**Мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Село Передел», в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Периодичность | Ответственные исполнители |
| 1 | Подготовка проекта плана проведения субботников | 24.03.2023 г. 29.03.2023 г. |  | Глава администрации |
| 2 | Организация, проведения работ по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий жилых домов (адресный перечень) | Апрель. По мере схода снежного покрова | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние. | Жители частного сектора |
| 3 | Организация, проведение работ по приведению в надлежащее состояние объектов торговли и прилегающих территорий. | апрель до 30.04.2021 г. | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние | Руководители (владельцы) помещений и строений |
|  | Организация, проведение работ по приведению в надлежащее состояние объектов социально-культурного назначения и прилегающих территорий. | апрель | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние | Передельская библиотека, СДК, Передельский ФАП, МКОУ Передельская СОШ |
|  | Организация, проведение мероприятий по уборке мест общего пользования на территории сельских населённых пунктов (адресный перечень) | До 30.04.2023 г | Ежедневно до наведения на подведомственных территориях надлежащего порядка. Далее 2 раза в месяц в весенне-летнем периоде. | Администрация СП,жители населенных пунктов |
|  | Уборка обочин дорожного полотна Сбор и вывоз мусора с обочин дорог, вывоз веток и сухостоя. (адресный перечень) | До 07.05.2023 г. | Ежедневно, до наведения в полосе отвода, соответствую-щего порядка. | Администрация СП |
|  | Обустройство противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов | Апрель. По мере схода снежного покрова | Обновление по мере необходимости | Администрация СП |
|  | Принять участие во Всероссийском субботнике | 22 апреля 2023 года | 22 апреля 2023 года | Администрация СП,жители населенных пунктов |